Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Магистерская школа

Образовательная программа магистратуры

«Бизнес-аналитика»

ОТЧЕТ

по проектной работе

РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ ПРОЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Выполнила студентка БА-25:

Беляева К.С.

_____________________

Руководитель проекта

Приглашенный преподаватель:

Паньков И.В.

_____________________

Пермь, 2026 год

Аннотация

В настоящем отчёте представлены результаты группового проекта по разработке веб-сервиса определения общеобразовательной организации, к территории которой прикреплён указанный адрес проживания. Проект выполнен командой из шести человек, ролевая структура которой соответствует типовой команде разработки программного продукта: руководитель проекта, бизнес-аналитик, системный аналитик, разработчик сервиса, разработчик ИИ-агентов, тестировщик. Автор настоящего отчёта выполнял в проекте роль тестировщика.

Сервис автоматизирует работу с муниципальными постановлениями «О закреплении территорий за общеобразовательными организациями» и обеспечивает приём документа в форматах .doc, .docx и .pdf, автоматическое извлечение и структурный анализ закреплённых правил, сохранение результата в базе данных и поиск общеобразовательной организации по адресу с нормализацией через сервис DaData. Принципиальное архитектурное решение — приоритет структурного анализа табличных документов перед обращением к большой языковой модели — позволяет существенно сократить стоимость и время обработки массовых документов и снизить зависимость сервиса от внешних платных сервисов.

Настоящий отчёт состоит из двух частей. В Части I (общая часть) описаны актуальность и цели проекта, проведён анализ предметной области, изложена верхнеуровневая архитектура решения, обоснован выбор стека технологий и описан ход выполнения проекта. Часть II (индивидуальная часть) посвящена вкладу автора в роли тестировщика: разработке стратегии тестирования, формированию каталога тест-кейсов и чек-листов, подготовке тестовых данных на основе реальных постановлений, реализации автоматизированных модульных и интеграционных тестов средствами pytest, ведению журнала найденных дефектов, проведению регрессионного и нагрузочного тестирования.

Разработанный прототип реализует полный цикл обработки муниципального постановления и пригоден для использования в работе муниципальных управлений образования; ключевая функциональность проверена автоматическими тестами и подтверждена ручным функциональным тестированием на реальных постановлениях трёх муниципалитетов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

Глава 1. Описание проекта	8

1.1. Актуальность работы	8

1.2. Цель и задачи проекта	8

1.3. Состав команды и распределение ролей	9

Глава 2. Анализ предметной области	11

2.1. Муниципальные постановления о закреплении территорий	11

2.2. Особенности входных данных	11

2.3. Краткий обзор существующих решений	12

Глава 3. Архитектура и стек технологий решения	14

3.1. Общее описание системы	14

3.2. Верхнеуровневая архитектура	14

3.3. Модель данных	15

Глава 4. Ход выполнения проекта	16

4.1. Этапы работы	16

4.2. Распределение ответственности и коммуникация	17

4.3. Общие результаты проекта	17

Глава 5. Итоги работы и перспективы развития	18

5.1. Достигнутые результаты	18

5.2. Практическая значимость	19

5.3. Направления дальнейшего развития	19

5.4. Заключение	20

ЧАСТЬ II. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА	21

1. Устав проекта	22

2. Планирование работ	23

2.1. Декомпозиция работ (WBS)	23

2.2. Календарный план (диаграмма Ганта)	24

2.3. Матрица ответственности RACI	25

2.4. Управление рисками	26

3. Работа команды над проектом	29

3.1. Коммуникации в команде	29

3.2. Контроль качества и Definition of Done	29

3.3. Метрики проекта	30

4. Ретроспектива	32

Заключение	33

Библиографический список	34

# Введение

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится ежегодное закрепление общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования [1]. Документально это закрепление оформляется муниципальным постановлением, в табличной части которого для каждой школы перечисляются улицы и номера домов либо их диапазоны, формирующие зону приёма. Тысячи правил вида «улица — диапазон домов — школа» хранятся в неструктурированных файлах форматов .doc, .docx и скан-PDF, а определение «своей» школы по конкретному адресу для семьи или сотрудника управления образования — ручная и трудоёмкая работа.

Существует устойчивая практическая потребность в программном продукте, который автоматически извлекает структурированные данные из муниципальных постановлений и предоставляет пользовательский интерфейс для поиска школы по адресу. Это и определило тему настоящего группового проекта.

Целью группового проекта являлась разработка веб-сервиса, обеспечивающего загрузку и автоматический разбор муниципальных постановлений о закреплении территорий за школами, хранение извлечённых правил в структурированном виде и поиск общеобразовательной организации по адресу проживания пользователя.

Для достижения этой цели командой решены следующие задачи:

проведён анализ предметной области и формализованы требования к сервису;

спроектирована модель данных и слоистая архитектура приложения;

реализован конвейер обработки постановления: извлечение текста, структурный парсинг таблиц, валидация и сохранение в базе данных;

реализованы интеграции с внешними сервисами (DaData, GigaChat, ocr.space) с устойчивостью к их временной недоступности;

разработан модуль поиска школы по адресу с устойчивым сопоставлением улиц и населённых пунктов;

разработана административная панель для управления правилами и контроля качества данных;

ключевая логика покрыта автоматическими тестами;

выполнено ручное функциональное тестирование на реальных постановлениях трёх муниципалитетов.

Автор отчёта отвечал за бизнес-аналитическую часть проекта. В зоне ответственности находились выявление проблемы и целевой ценности продукта, анализ нормативной базы, описание пользователей и заинтересованных сторон, моделирование текущего и целевого процессов, формулирование бизнес-требований и показателей эффективности. Эти материалы связывают потребности предметной области с последующей технической реализацией.

Отчёт построен по следующей схеме. В Части I (общая часть) последовательно представлены: описание проекта и состав команды (глава 1), анализ предметной области и обзор существующих решений (глава 2), верхнеуровневая архитектура и стек технологий (глава 3), ход выполнения проекта и распределение ответственности между ролями (глава 4). В Части II (индивидуальная часть) описана работа автора в роли бизнес-аналитика: анализ нормативной базы проекта (раздел 1), определение заинтересованных сторон (раздел 2), описание персон пользователей (раздел 3), построение карты пользовательского пути AS-IS и TO-BE (раздел 4), моделирование бизнес-процессов до и после внедрения сервиса (раздел 5), формализация бизнес-требований (раздел 6), конкурентный анализ существующих решений (раздел 7), оценка ожидаемых выгод от внедрения сервиса (раздел 8), определение ключевых показателей эффективности продукта (раздел 9), а также обобщение результатов работы бизнес-аналитика (раздел 10). В Заключении подведены итоги по проекту в целом и по индивидуальному вкладу автора, выделены основные результаты аналитической работы и направления дальнейшего развития сервиса.

# ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# Глава 1. Описание проекта

## 1.1. Актуальность работы

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», органы местного самоуправления обязаны ежегодно закреплять общеобразовательные организации за конкретными территориями обслуживания. Документально это закрепление оформляется муниципальным постановлением, в табличной части которого для каждой школы указываются перечни улиц и номеров домов либо диапазонов, входящих в её зону приёма. Тысячи правил вида «улица — диапазон домов — школа» хранятся в неструктурированных файлах форматов .doc, .docx и скан-PDF, а определение «своей» школы по конкретному адресу — ручная работа сотрудника управления образования.

Семья, выбирающая школу для ребёнка, не может за разумное время определить закреплённую за её домом школу самостоятельно: соответствующий документ муниципалитета представляет собой многостраничную таблицу, в которой улицы записаны в нескольких вариантах (например, «ул. Ленина», «улица Ленина», «Ленина, ул.»), номера домов задаются то списком, то диапазоном, то с указанием чётности, нередко с явными исключениями. Сотрудник управления образования при приёме заявления также вынужден сверять каждый адрес с многостраничной таблицей вручную, что увеличивает время обслуживания заявителя и не исключает ошибок.

Таким образом, существует устойчивая практическая потребность в программном продукте, который автоматически извлекает структурированные данные из муниципальных постановлений и предоставляет пользовательский интерфейс для поиска школы по адресу. Это и определило тему настоящего группового проекта.

## 1.2. Цель и задачи проекта

Целью группового проекта являлась разработка веб-сервиса, обеспечивающего загрузку и автоматический разбор муниципальных постановлений о закреплении территорий за школами, хранение извлечённых правил в структурированном виде и поиск общеобразовательной организации по адресу проживания пользователя.

Для достижения этой цели командой решены следующие задачи:

- проведён анализ предметной области и формализованы требования к сервису;

- изучены форматы реальных муниципальных постановлений и выработаны стратегии их разбора;

- спроектирована модель данных и слоистая архитектура приложения;

- реализован конвейер обработки постановления: извлечение текста, структурный парсинг таблиц, валидация и сохранение в базе данных;

- реализованы интеграции с внешними сервисами (DaData, GigaChat, ocr.space) с устойчивостью к их временной недоступности;

- разработан модуль поиска школы по адресу с устойчивым сопоставлением улиц и населённых пунктов;

- разработана административная панель для управления правилами и контроля качества данных;

- ключевая логика покрыта автоматическими тестами;

- выполнено ручное функциональное тестирование на реальных постановлениях трёх муниципалитетов.

## 1.3. Состав команды и распределение ролей

Работа над проектом велась командой из шести человек. Распределение ролей выполнено в соответствии с типовой структурой команды разработки программного продукта и с учётом профессиональных интересов участников.

Таблица 1 — Распределение ролей в команде

| Роль | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Планирование работ, постановка задач, контроль сроков и качества, управление рисками, координация коммуникаций между участниками. |
| Бизнес-аналитик | Анализ предметной области и нормативной базы, выявление и формализация бизнес-требований, описание процессов AS-IS и TO-BE, анализ заинтересованных сторон, обоснование экономической целесообразности. |
| Системный аналитик | Формализация функциональных и нефункциональных требований к программному обеспечению, проектирование архитектуры, построение UML-диаграмм, проектирование модели данных, разработка прототипов пользовательского интерфейса. |
| Разработчик сервиса | Реализация серверной части на FastAPI: модель данных и доступ к БД, конвейер обработки документов, структурные парсеры таблиц, модуль поиска школы по адресу, валидатор правил, административная панель. |
| Разработчик ИИ-агентов | Интеграция с большой языковой моделью GigaChat, инжиниринг промптов, разработка Pydantic-схем валидации ответов, реализация retry/backoff, регэксповой страховки и LLM-классификатора формата документа. |
| Тестировщик | Разработка тест-плана и тест-кейсов, реализация автоматизированных модульных и интеграционных тестов, ручное функциональное тестирование на реальных постановлениях, ведение журнала найденных дефектов. |

Подробное описание выполненной каждой ролью работы приведено в соответствующих индивидуальных частях отчёта.

# Глава 2. Анализ предметной области

## 2.1. Муниципальные постановления о закреплении территорий

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа (муниципального района) [2]. Это закрепление ежегодно оформляется постановлением администрации, основная содержательная часть которого представляет собой табличное приложение: для каждой школы перечисляются улицы и номера домов либо их диапазоны, формирующие зону приёма.

Изучение реальных постановлений (городов Перми, Берёзников и городского округа Балашиха) показало, что они существенно различаются как по формату файла, так и по структуре табличной части:

- постановления городов Перми и Перми (приложения в .pdf и .docx) оформлены многоколоночной таблицей вида «№ | Школа | Улица | Дома», при этом каждая строка таблицы соответствует одному правилу;

- постановления городского округа Балашиха (в .pdf) построены на двухколоночной таблице «Школа | Территория», в которой во второй колонке списком записаны улицы и описания домов одной школы;

- постановления города Берёзники (в .doc) не имеют табличной структуры — школы и территории описаны нумерованным сплошным текстом;

- часть документов представлена в виде скан-PDF без текстового слоя, что требует применения оптического распознавания (OCR) [2].

## 2.2. Особенности входных данных

Помимо разнородности форматов сами правила, описывающие зоны приёма школы, обладают рядом характерных особенностей, существенно усложняющих их машинную обработку:

- название улицы записано в нескольких вариантах: со словом «улица» впереди или позади, в сокращённой или полной форме; одна и та же улица в разных постановлениях может называться по-разному;

- номера домов задаются разнообразными способами: единственный номер, перечень номеров, диапазон «с N по M», диапазон с ограничением чётности, обобщённые конструкции «весь дом», «начиная с дома N», «до дома N»;

- присутствуют исключения вида «все дома по улице за исключением N, M, K», которые корректно интерпретируются только как сочетание общего правила и набора исключаемых номеров;

- присутствуют алиасы улиц вида «Монастырская (Орджоникидзе)» — одна и та же территория описана старым и новым названиями;

- одно постановление может содержать многостраничную таблицу, в которой имя школы указано только в первой строке группы — continuation-строки в таблице приходится связывать со школой по контексту, в том числе через границу страниц.

Совокупность перечисленных особенностей формирует запрос на систему, которая способна автоматически извлекать текст и таблицы из документов произвольных форматов, корректно интерпретировать различные структуры табличного представления правил, восстанавливать недостающие данные из сырого текста и сохранять результат в нормализованном виде, удобном для поиска по адресу.

## 2.3. Краткий обзор существующих решений

Задача поиска закреплённой школы по адресу частично решается рядом существующих сервисов, ни один из которых, однако, не закрывает её целиком. Краткое сопоставление приведено в таблице 2; развёрнутый конкурентный анализ выполнен в индивидуальной части бизнес-аналитика

Таблица 2 — Сравнительная характеристика существующих решений

| Решение | Поддержка форматов | Структурный разбор | Поиск по адресу | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные ГИС-порталы | — | Ручное наполнение | Есть (по карте) | Закрытый код, ручной ввод, отсутствует в большинстве регионов |
| Сервис «Найди свою школу» на Госуслугах [8] | — | Закрытый алгоритм | Есть | Нет доступа для специалистов УО, нет открытого API |
| OCR-системы (ABBYY, Tesseract) [4] | PDF, скан | Только OCR | Нет | Структурный разбор и поиск остаются на пользователе |
| Большие языковые модели как самостоятельное решение | Любые форматы (текст) | Полный, но нестабильный | Нет | Высокая стоимость, пропуски, нарушения схемы JSON |
| Разрабатываемая система | .doc, .docx, .pdf, скан | Структурный + LLM-страховка | Есть, с DaData-нормализацией | Учебный прототип, требует доработки авторизации и миграций |

Сравнение показывает, что существующие решения закрывают отдельные этапы задачи, но не обеспечивают полный цикл: импорт постановления, структурный разбор, нормализацию адреса, хранение правил и поиск школы по адресу в едином интерфейсе.

# Глава 3. Архитектура и стек технологий решения

## 3.1. Общее описание системы

Разработанное приложение представляет собой монолитный веб-сервис на базе фреймворка FastAPI с серверным рендерингом пользовательского интерфейса (шаблонизатор Jinja2) [9]. Принципиальное архитектурное решение — изоляция каждой предметной подсистемы в отдельный пакет в директории `app/services/<domain>/`. Это обеспечивает независимое развитие парсеров, поиска, интеграций и валидации без взаимного влияния и упрощает командную разработку: разные участники могут работать в разных пакетах без конфликтов.

## 3.2. Верхнеуровневая архитектура

Архитектура приложения схематично представлена на рисунке 1.

Уровень представления реализован эндпоинтами FastAPI и набором HTML-шаблонов Jinja2. Уровень доменных сервисов содержит изолированные пакеты parser, search, address, dadata, ai, ocr, validation, каждый из которых отвечает за свою предметную задачу. Уровень доступа к данным реализован средствами SQLAlchemy 2.x поверх СУБД SQLite. Конфигурация вынесена в отдельный пакет на основе pydantic-settings и переменных окружения. Внешние интеграции: DaData [11] (нормализация адреса и подсказки), GigaChat (большая языковая модель для разбора нестандартных документов), ocr.space (распознавание сканированных PDF).

Рисунок 1 – Верхнеуровневая архитектура веб-сервиса

## 3.3. Модель данных

При выборе инструментов команда исходила из требований к языку (Python 3.11+ как наиболее удобный для задач NLP и парсинга), необходимости использования бесплатных и открытых компонентов и ориентации на типовой стек российских веб-сервисов. Состав технологий приведён в таблице 3.

Таблица 3 – Стек технологий проекта

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn |
| ORM и СУБД | SQLAlchemy 2.x, SQLite |
| Шаблоны | Jinja2 (server-side rendering) |
| Конфигурация | pydantic-settings, .env |
| Адресный сервис | DaData (методы suggest, clean) |
| Большая языковая модель | GigaChat (Сбер) с retry/backoff на SSL/429 |
| Валидация ответов LLM | Pydantic v2 |
| Таблицы из PDF | pdfplumber (4 стратегии) + PyMuPDF fallback |
| Таблицы из DOCX | python-docx |
| .doc → .docx | LibreOffice headless / macOS textutil |
| OCR для сканов | ocr.space API |
| Автотесты | pytest, FastAPI TestClient |

# Глава 4. Ход выполнения проекта

## 4.1. Этапы работы

Работа над проектом велась по последовательно-итеративной схеме: после первичного формирования требований и архитектуры команда переходила к параллельной реализации, периодически возвращаясь к уточнению ранее принятых решений по мере поступления новых наблюдений. Основные этапы выполнения проекта приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Этапы выполнения проекта

| № | Этап | Ключевые активности | Ответственные роли |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области | Изучение нормативной базы, сбор реальных постановлений, анализ заинтересованных сторон, формирование бизнес-требований | Бизнес-аналитик, руководитель |
| 2 | Формализация требований | Каталог функциональных и нефункциональных требований, use case-диаграмма, прецеденты, ER-модель, прототипы интерфейса | Системный аналитик |
| 3 | Проектирование архитектуры | Разбиение на слои и сервисы, проектирование конвейера обработки документов, выбор стека технологий | Системный аналитик, разработчики |
| 4 | Разработка сервисной части | Каркас FastAPI, модель данных, конвейер парсинга, интеграция с DaData, поиск школы по адресу, валидатор, административная панель | Разработчик сервиса |
| 5 | Разработка интеллектуальной части | Интеграция с GigaChat, инжиниринг промптов, Pydantic-схемы, retry/backoff, регэксповая страховка, классификатор формата | Разработчик ИИ-агентов |
| 6 | Тестирование | Модульные и интеграционные автотесты, ручное функциональное тестирование на реальных постановлениях, ведение журнала дефектов | Тестировщик |
| 7 | Подготовка отчётности | Сборка отчёта, оформление общей и индивидуальных частей, защита | Все участники |

## 4.2. Распределение ответственности и коммуникация

В соответствии с принятыми ролями ответственность за результаты распределена следующим образом. Руководитель проекта обеспечил планирование работ, контроль сроков и качества, управление рисками. Бизнес-аналитик отвечал за анализ нормативной базы и стейкхолдеров, формулирование бизнес-требований и обоснование экономической целесообразности. Системный аналитик отвечал за формализацию требований к программному обеспечению, проектирование архитектуры и построение UML-диаграмм. Разработчик сервиса реализовал серверную часть приложения и интеграцию с DaData. Разработчик ИИ-агентов реализовал интеграцию с большой языковой моделью и сопровождающие её механизмы устойчивости. Тестировщик разработал стратегию тестирования и выполнил автоматизированное и ручное тестирование.

Граница между ответственностью разработчика сервиса и разработчика ИИ-агентов проходит по интерфейсу диспетчера парсинга (`universal_parser`): структурные стратегии разбора (multi-column и two-column) и весь backend относятся к зоне разработчика сервиса; всё, что касается обращений к LLM, обработки её ответов и регэксповой страховки, — к зоне разработчика ИИ-агентов. Эта граница позволила обеим ролям работать параллельно с минимальной координацией.

## 4.3. Общие результаты проекта

Координация работы команды строилась на следующих принципах. Регулярные созвоны команды проводились еженедельно для обсуждения статуса задач, выявления блокирующих зависимостей и согласования архитектурных решений. Текущее общение и обмен артефактами велись в общем чате. Исходный код, отчётность и сопутствующие материалы размещались в общем git-репозитории; для каждой роли выделена отдельная ветка разработки, с регулярными merge'ами в основную ветку после согласования. Промежуточные сборки приложения регулярно демонстрировались внутри команды на встречах для получения обратной связи.

# Глава 5. Итоги работы и перспективы развития

## 5.1. Достигнутые результаты

В рамках группового проекта разработан и протестирован прототип веб-сервиса определения школы по адресу проживания на основе муниципальных постановлений. Основные достигнутые результаты:

- проведён анализ предметной области и изучены реальные постановления трёх муниципалитетов (городов Перми, Берёзников и городского округа Балашиха), выявлены три различные формы табличного представления правил;

- сформулированы и формализованы 11 функциональных и 6 нефункциональных требований, разработаны UML-диаграммы прецедентов и компонентов, построена ER-модель из четырёх сущностей;

- реализована послойная архитектура приложения с изоляцией каждой доменной подсистемы (parser, search, address, dadata, ai, ocr, validation) в отдельный пакет;

- реализован многоступенчатый конвейер обработки постановления, выполняющий структурный анализ табличной части документа до обращения к большой языковой модели; для постановлений Пермского края LLM не вызывается вовсе, что обеспечивает мгновенную и бесплатную обработку;

- реализованы две стратегии структурного разбора таблиц (MultiColumnParserStrategy и TwoColumnParserStrategy) и LLM-fallback для нестандартных документов, что покрыло все встретившиеся в реальных данных форматы;

- разработаны механизмы устойчивости к нестабильности внешних сервисов: универсальный retry с экспоненциальным backoff для GigaChat, локальный regex-парсер адреса как fallback к DaData, параллельный регэксповый fallback на территорию школы для подстраховки LLM;

-реализован модуль поиска школы по адресу с авторской техникой толерантного матча населённого пункта, учитывающей падежные окончания и букву «ё»;

- реализован валидатор правил, автоматически выявляющий пять типов проблем целостности данных, включая пересечения правил между школами;

- разработана и применена автоматизированная стратегия тестирования: модульные и интеграционные тесты покрывают ключевую логику парсеров, нормализации, поиска и валидации; выполнено ручное функциональное тестирование на четырёх реальных постановлениях.

## 5.2. Практическая значимость

Разработанный прототип применим в работе муниципальных управлений образования: загрузка нового постановления требует от сотрудника лишь выбора файла и подтверждения результата парсинга, после чего сервис готов обслуживать запросы родителей о закреплённой школе. Двухступенчатая архитектура парсинга (структурный анализ до LLM) делает решение экономически эффективным даже при большом объёме постановлений и снижает зависимость от внешних платных сервисов.

## 5.3. Направления дальнейшего развития

На основе анализа реализованного прототипа выделены следующие направления дальнейшего развития системы:

- внедрение аутентификации административной панели и защиты от path traversal в эндпоинте загрузки постановления — закрытие критических уязвимостей текущего прототипа;

- перевод тяжёлых операций (OCR, цепочки LLM-вызовов) в асинхронные фоновые задачи;

- внедрение Alembic для управляемой эволюции схемы базы данных;

- переход с SQLite на PostgreSQL для многопользовательской эксплуатации;

- построение SQL-индекса по нормализованной улице и фильтрация правил на стороне базы данных вместо линейного обхода в памяти;

- внедрение структурного логирования (JSON-логи) и метрик;

- разработка REST-API для использования внешними клиентами (мобильные приложения, региональные ГИС-порталы);

- интеграция с региональной системой государственных услуг для автоматического заполнения заявления на приём в школу.

Перечисленные направления составляют практический бэклог развития сервиса до уровня производственного продукта, который может быть развёрнут в работе муниципального управления образования.

## 5.4. Заключение

Поставленная перед командой цель — разработка веб-сервиса, обеспечивающего загрузку и автоматический разбор муниципальных постановлений и поиск школы по адресу — достигнута в полном объёме. Все запланированные функциональные и нефункциональные требования реализованы и проверены тестированием. Командная работа в составе шести ролей (руководитель, бизнес-аналитик, системный аналитик, разработчик сервиса, разработчик ИИ-агентов, тестировщик) продемонстрировала эффективность типовой структуры проектной команды и позволила охватить полный жизненный цикл разработки программного продукта — от анализа предметной области до тестирования и оформления отчётности. Детальные результаты работы каждой роли изложены в соответствующих индивидуальных частях отчёта.

# ЧАСТЬ II. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

Настоящая часть отчёта посвящена индивидуальному вкладу, выполненному в роли руководителя проекта.

В ходе разработки веб-сервиса определения школы по адресу проживания, на меня были возложены обязанности по планированию работ, постановке задач участникам команды, контролю сроков и качества, управлению рисками и коммуникациями.

В индивидуальной части последовательно описаны: устав проекта, декомпозиция работ, календарный план, матрица ответственности RACI, реестр рисков, организация коммуникаций в команде, критерии готовности задачи, метрики проекта и итоговая ретроспектива.

# 1. Устав проекта

Устав проекта был согласован на первой встрече команды и фиксировал цель, ключевые требования и ограничения работы. Содержание устава приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Устав проекта

| Раздел устава | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Веб-сервис определения школы по адресу проживания на основе муниципальных постановлений |
| Заказчик / куратор | Учебный куратор курсовой работы (роль преподавателя); потенциальный внешний заказчик — муниципальное управление образования |
| Бизнес-цель | Сократить трудозатраты сотрудников управления образования и время ожидания родителей при определении закреплённой школы |
| Программная цель | Реализовать прототип веб-сервиса с полным конвейером «загрузка постановления → структурный разбор → сохранение в БД → поиск школы по адресу» |
| Ключевые требования | Поддержка форматов .doc/.docx/.pdf (включая сканы); устойчивость к недоступности внешних API; административная панель управления правилами; валидатор целостности данных |
| Сроки | 1 учебный семестр (≈ 4 месяца) |
| Бюджет | 0 рублей. Все компоненты — бесплатные или с демо-лимитами (GigaChat free tier, DaData free tier, ocr.space demo key) |
| Команда | 6 человек: руководитель, бизнес-аналитик, системный аналитик, разработчик сервиса, разработчик ИИ-агентов, тестировщик |
| Критерии успеха | Все 11 функциональных требований реализованы; ключевая логика покрыта автотестами; парсер успешно отрабатывает на 4 реальных постановлениях; отчёт защищён |
| Ограничения | Бесплатные внешние сервисы; учебный масштаб (одна БД SQLite, без продакшн-инфраструктуры) |

Устав проекта позволил нам выстроить ориентир работы и основные принципы. На данном этапе команда определила необходимые ресурсы, распределила обязанности, определила, как должен выглядеть итоговый результат с учетом всех ограничений.

# 2. Планирование работ

Важным аспектом работы Руководителя проекта – является планирование реализации проекта. Данный аспект подразумевает выявление задач, их распределение и назначение крайних сроков выполнения, а также управление рисками.

## 2.1. Декомпозиция работ (WBS)

В качестве метода декомпозиции работ был выбран Work Breakdown Structure (WBS), т.к. он позволяет прозрачно, точно, и удобно распределить проект на подзадачи и является классическим и наиболее популярным способом.

Для управления работами составлена иерархическая декомпозиция проекта. На верхнем уровне выделены 6 этапов, каждый из которых детализирован пакетами работ (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1. Декомпозиция работ проекта

| Код | Пакет работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области | Сформированы бизнес-требования |
| 1.1 | Изучение нормативной базы (ФЗ-273, приказы Минпросвещения) | Конспект применимых норм |
| 1.2 | Сбор примеров реальных постановлений (Пермь, Берёзники, Балашиха) | Папка example/ с 4 файлами |
| 1.3 | Анализ заинтересованных сторон и персон | Карта стейкхолдеров |
| 1.4 | Формирование бизнес-требований | Каталог BR |
| 2 | Проектирование | Готов комплект проектной документации |
| 2.1 | Каталог функциональных и нефункциональных требований | Документ FR/NFR |
| 2.2 | Use Case-диаграмма и развёрнутые прецеденты | UML-диаграмма + 7 описанных UC |
| 2.3 | Проектирование модели данных (ER) | ER-диаграмма |
| 2.4 | Диаграммы компонентов, последовательности, развёртывания | Комплект UML |
| 2.5 | Прототипы пользовательского интерфейса | Wireframes 4 экранов |
| 3 | Реализация серверной части | Работающий backend на FastAPI |
| 3.1 | Каркас приложения, модель данных, миграция (Base.metadata.create_all) | Запускающийся uvicorn |
| 3.2 | Извлечение текста из .doc/.docx/.pdf, OCR-fallback | Модуль text_extractor |
| 3.3 | Структурные парсеры таблиц: MultiColumn, TwoColumn | Пакет strategies/ |
| 3.4 | Нормализация правил (rule_type, parity, range, exceptions) | Модуль rule_normalizer |
| 3.5 | Интеграция с DaData (suggest, clean, street_validator) | Пакет dadata/ |
| 3.6 | Локальный regex-парсер адреса (fallback к DaData) | Модуль local_parser |
| 3.7 | Модуль поиска школы по адресу | Модуль find_school |
| 3.8 | Валидатор правил (5 проверок) | Модуль rules_validator |
| 3.9 | Административная панель (CRUD, отчёт валидатора) | 4 HTML-шаблона |
| 4 | Реализация интеллектуальных компонентов | Парсинг через LLM встроен в конвейер |
| 4.1 | Интеграция с GigaChat (клиент, конфигурация SSL) | Модуль gigachat/client |
| 4.2 | Инжиниринг промптов и few-shot-примеров | Модуль prompts |
| 4.3 | Pydantic-схемы валидации ответов LLM | Модуль schemas |
| 4.4 | Универсальный retry/backoff на transient-ошибки | Модуль retry |
| 4.5 | Регэксповый fallback по territory_text | Модуль territory_regex_fallback |
| 4.6 | LLM-классификатор формата документа | Модуль document_classifier |
| 5 | Тестирование | Проверено качество ПО |
| 5.1 | Тест-план, чек-листы, тест-кейсы | Тестовая документация |
| 5.2 | Модульные автотесты (pytest) | Каталог tests/unit/ |
| 5.3 | Интеграционные автотесты (FastAPI TestClient) | Каталог tests/integration/ |
| 5.4 | Ручное функциональное тестирование на 4 реальных постановлениях | Журнал ручных проверок |
| 5.5 | Ведение журнала найденных дефектов | Bug-tracker |
| 6 | Отчётность и защита | Сданный отчёт |
| 6.1 | Общая часть отчёта | общая_часть.docx |
| 6.2 | Индивидуальные части (6 шт.) | 6 файлов .docx |
| 6.3 | Подготовка к защите (презентация, демо) | Слайды, демо-стенд |

По итогу декомпозиции работ были определены основные пакеты работ и подзадачи.

## 2.2. Календарный план (диаграмма Ганта)

Календарный план проекта построен с учётом длительностей этапов и распараллеливания работ. В качестве методы была выбрана диаграмма Ганта, как один из самых популярных способов.

Этапы 4 («Реализация ИИ-компонентов») и 5.2–5.3 («Модульные и интеграционные тесты») велись параллельно соответствующим этапам реализации серверной части и тестирования. Сводный календарный план приведён в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Календарный план проекта

| Код | Этап | Старт | Финиш | Длит., нед. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области | 01.02.2026 | 20.02.2026 | 3 | БА |
| 2 | Проектирование | 15.02.2026 | 10.03.2026 | 3 | СА |
| 3 | Реализация сервиса | 01.03.2026 | 30.04.2026 | 9 | Разраб. сервиса |
| 4 | Реализация ИИ-компонентов | 15.03.2026 | 30.04.2026 | 7 | Разраб. ИИ |
| 5 | Тестирование | 01.04.2026 | 20.05.2026 | 7 | Тестировщик |
| 6 | Отчётность и защита | 10.05.2026 | 10.06.2026 | 4 | Все |

Даты финиша были гибкими, члены команды, в случае отклонений от заданых сроков – вносили изменения в документы и коротко поясняли причину. В случае сложностей, возникших у какого-либо специалиста, к решению вопроса подключались остальные члены команды, что позволило выполнить итоговый проект в срок.

## 2.3. Матрица ответственности RACI

Для распределения ответственности между ролями построена RACI-матрица.

По соглашению команды:

- единственный «A» по программному продукту в целом — руководитель проекта;

- «A» по отдельным артефактам — соответствующая исполняющая роль.

RACI-матрица приведена в таблице 4.1.

Условные обозначения: «Р» — Руководитель, «БА» — бизнес-аналитик, «СА» — системный аналитик, «РС» — разработчик сервиса, «РИИ» — разработчик ИИ-агентов, «Т» — тестировщик.

Таблица 4.1. Матрица RACI

| Активность | Р | БА | СА | РС | РИИ | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ нормативной базы | A | R | C | I | I | I |
| Бизнес-требования | A | R | C | I | I | I |
| FR/NFR, UML-диаграммы, ER | A | C | R | C | C | C |
| Прототипы UI | A | C | R | C | I | I |
| Каркас FastAPI и БД | A | I | C | R | I | I |
| Структурные парсеры (таблицы) | A | I | I | R | C | C |
| Поиск школы по адресу | A | I | C | R | I | C |
| Валидатор правил | A | C | C | R | I | C |
| Админ-панель | A | I | C | R | I | I |
| Интеграция с DaData | A | I | I | R | I | I |
| Интеграция с GigaChat | A | I | I | C | R | I |
| Промпты и Pydantic-схемы | A | I | I | C | R | I |
| Retry/backoff, регэкс-fallback | A | I | I | C | R | C |
| Тест-план и тест-кейсы | A | C | C | I | I | R |
| Автотесты (unit/integration) | A | I | I | C | C | R |
| Ручное функциональное тестирование | A | I | I | C | C | R |
| Подготовка отчёта | R | R | R | R | R | R |

## 2.4. Управление рисками

Управление рисками велось по схеме «выявление → оценка → митигация → мониторинг». На старте проекта проведена сессия идентификации рисков, в ходе которой команда сформулировала 10 ключевых рисков. По каждому риску оценены вероятность (низкая / средняя / высокая) и влияние на проект, выработана стратегия реагирования и назначен ответственный за мониторинг.

Таблица 5.1. Реестр рисков проекта

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия | Отв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Недоступность GigaChat API в момент демонстрации | Ср | Выс | Реализовать кэш ответов LLM, регэкс-fallback, заранее заготовить демо-данные | РИИ |
| R2 | Изменение формата постановления (новый муниципалитет с другой структурой таблицы) | Выс | Ср | Архитектура стратегий парсинга, расширение через добавление новой стратегии без изменения существующих | РС |
| R3 | Уход одного из участников команды по болезни или другим причинам | Низ | Выс | Распределённое знание (вся документация в git), еженедельные обзорные созвоны | Р |
| R4 | Превышение лимитов DaData (free tier 10 000 запросов/день) | Ср | Ср | Локальный кэш (lru_cache) на запросы; локальный regex-парсер как fallback | РС |
| R5 | Превышение лимитов ocr.space (demo key) | Ср | Низ | OCR вызывается только когда нет текстового слоя (<500 симв.); демо-документы заранее обработаны | РС |
| R6 | Утечка ключей API через .env, попавший в репозиторий | Ср | Выс | Добавление .env в .gitignore; ротация ключей перед публикацией | Р |
| R7 | Несоответствие интерфейсов между сервисами разработчиков | Ср | Ср | Согласование контрактов (Pydantic-моделей) на уровне СА; обзор PR руководителем | Р |
| R8 | Срыв сроков подготовки тестовых данных | Низ | Ср | Заранее загрузить 4 реальных постановления в example/; начать тестирование на синтетических | Т |
| R9 | Низкое качество ответов LLM (пропуски, нарушения схемы) | Выс | Ср | Pydantic-валидация ответа; регэксповая страховка по territory_text; few-shot в промпте | РИИ |
| R10 | Технический долг — отсутствие аутентификации в админ-панели — заблокирует публикацию | Выс | Низ | Принять как осознанное ограничение учебного прототипа; вынести в направления развития | Р |

Таблица позволила нам предусмотреть все возможные риски и предвидеть их заранее. Таким образом, если бы один из рисков оправдался – команда могла бы оперативно решить проблему.

3. Работа команды над проектом

В рамках проекта, руководитель контролировал сроки, коммуникацию в команде и выполнение основных задач.

## 3.1. Коммуникации в команде

В команде использовалась следующая структура коммуникаций:

- ежедневное общение и обмен файлами — в групповом чате мессенджера;

- еженедельные онлайн-созвоны в Яндекс.Телемост (1 раз в неделю, 45–60 минут) для обзора статуса задач, выявления блокеров и принятия решений по спорным архитектурным вопросам;

- репозиторий git как единый источник истины: исходный код, проектная документация, файлы с тестовыми данными;

- ветвление git по ролям: каждый разработчик ведёт работу в отдельной feature-ветке, merge в main — после code review руководителем;

- артефакты бизнес- и системного анализа фиксировались в согласованных документах и обсуждались на созвонах перед передачей разработчикам;

- эскалация проблем — в чат руководителю, при необходимости — внеплановый созвон в течение 24 часов.

Регулярный обмен информацией помог команде быть информированными во всех процессах и вовремя выявлять возникающие проблемы и сложности.

## 3.2. Контроль качества и Definition of Done

Также команда определила критерии, при выполнении которых задача считается полностью завершенной: Definition of Done.

Для разных типов задач выработаны и согласованы критерии готовности, обязательные для перевода задачи в статус «Done»:

DoD для задачи разработки кода:

- код покрывает заявленный функционал и проходит ручную проверку автором;

- написаны автоматические тесты на ключевую логику задачи;

- все существующие автотесты (unit + integration) проходят;

- код прошёл code review руководителем;

- ветка успешно влита в main без конфликтов.

DoD для задачи аналитика:

- соответствующий артефакт (требование, диаграмма, прототип) добавлен в репозиторий;

- артефакт презентован на еженедельном созвоне и согласован командой;

- при необходимости — отражён в общей части отчёта.

DoD для задачи тестирования:

- тест-кейсы выполнены, статусы заполнены;

- найденные дефекты внесены в bug-tracker с воспроизведением;

- критичные дефекты переданы соответствующему разработчику;

- результаты внесены в журнал тестирования.

## 3.3. Метрики проекта

На протяжении проекта руководитель фиксировал ключевые количественные показатели работы команды. Сводка метрик приведена в таблицах 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1. Трудозатраты по ролям (оценка, чел.-час.)

| Роль | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | 40 | 45 | +12,5% |
| Бизнес-аналитик | 50 | 55 | +10% |
| Системный аналитик | 60 | 70 | +16,7% |
| Разработчик сервиса | 120 | 140 | +16,7% |
| Разработчик ИИ-агентов | 80 | 95 | +18,8% |
| Тестировщик | 60 | 65 | +8,3% |
| Итого | 410 | 470 | +14,6% |

Это позволило оценить общие фактические трудозатраты на проект, что будет полезно для будущих проектов команды.

Таблица 8.2 — Количественные показатели результата

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество реализованных функциональных требований | 11 из 11 |
| Количество реализованных нефункциональных требований | 6 из 6 |
| Число пакетов в app/services/ | 7 |
| Число HTTP-эндпоинтов | 11 |
| Число файлов автотестов | 14 (11 модульных + 3 интеграционных) |
| Общий объём тестового кода | ≈ 1080 строк |
| Число реальных постановлений, на которых выполнен парсинг | 4 |
| Время разбора многоколоночного постановления (Пермь) | < 5 с (без LLM) |
| Время отклика поиска школы по адресу (~700 правил) | < 100 мс |

Таким образом, все количественные показатели и показатели трудозатрат – соответствуют или превосходят изначального плана.

4. Ретроспектива

Также для проекта важно честно оценить, что получилось, а что нет. Выявить точки роста и сформулировать рекомендации по планированию для будущих проектов команды.

Что получилось хорошо:

- архитектурное решение «структурный анализ до обращения к LLM» оправдало себя: для постановлений Перми LLM не вызывается вовсе, что сделало обработку мгновенной и бесплатной;

- изоляция доменных сервисов в отдельные пакеты позволила разработчикам сервиса и ИИ работать параллельно без конфликтов;

- автоматизация тестирования с самого начала проекта позволила выявлять регрессии на ранних этапах;

- ведение тестовых постановлений (example/) в репозитории дало стабильную основу для повторяемых проверок.

Что получилось хуже ожидаемого:

- трудозатраты по всем ролям превысили план в среднем на 15% — оценки на старте проекта оказались оптимистичными;

- формат постановления городского округа Балашиха потребовал разработки отдельной стратегии разбора (TwoColumnParserStrategy), что изначально не было заложено в план;

- вопросы безопасности (аутентификация админ-панели, защита от path traversal) сознательно вынесены за рамки прототипа, но это ограничит дальнейшее использование без доработки.

Что улучшить в следующих проектах:

- при оценке трудозатрат закладывать резерв 20% на «неизвестное неизвестное» (в нашем случае — на новый формат постановления);

- вопросы безопасности (auth, валидация ввода) включать в DoD с первой задачи, а не выносить в технический долг;

- выделить отдельную роль DevOps для подготовки развёртывания, если предполагается выход за рамки локального запуска.

Заключение

В рамках индивидуальной части отчёта представлены результаты работы в роли руководителя проекта: устав, декомпозиция работ, календарный план, матрица ответственности, реестр рисков, организация коммуникаций, критерии готовности задач, метрики и ретроспектива. Поставленные перед командой цели достигнуты в полном объёме, все запланированные требования к программному продукту реализованы и проверены тестированием. Превышение трудозатрат над планом на 15% признано приемлемым с учётом учебного характера проекта и опыта первого применения принятого архитектурного подхода. Выводы ретроспективы будут учтены при планировании следующих проектов.

# Библиографический список

- Нормативные, научные и методические источники

Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования : приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458.

СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.

Smith R. An Overview of the Tesseract OCR Engine // Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007). — 2007. — Vol. 2. — P. 629–633.

Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. — Boston : Pitman, 1984. — 276 p.

Lemon K. N., Verhoef P. C. Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey // Journal of Marketing. — 2016. — Vol. 80, № 6. — P. 69–96. — DOI: 10.1509/jm.15.0420.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. — Geneva : International Organization for Standardization, 2018.

- Электронные ресурсы

Как записать ребёнка в школу на Госуслугах : справочная информация Единого портала государственных услуг : [Электронный ресурс]. — URL: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/school/22 (дата обращения: 13.06.2026).

FastAPI Documentation : official documentation : [Electronic resource]. — URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата обращения: 13.06.2026).

pdfplumber : documentation and source code : [Electronic resource]. — URL: https://github.com/jsvine/pdfplumber (дата обращения: 13.06.2026).

API подсказок по адресам : документация DaData : [Электронный ресурс]. — URL: https://dadata.ru/api/suggest/address/ (дата обращения: 13.06.2026).