Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Магистерская школа

Образовательная программа магистратуры

«Бизнес-аналитика»

ОТЧЕТ

по проектной работе

РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ ПРОЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Выполнила студентка БА-25:

Туксаитова Д.Э.

_____________________

Руководитель проекта

Приглашенный преподаватель:

Паньков И.В.

_____________________

Пермь, 2026 год

Аннотация

В настоящем отчёте представлены результаты группового проекта по разработке веб-сервиса определения общеобразовательной организации, к территории которой прикреплён указанный адрес проживания. Проект направлен на автоматизацию работы с муниципальными постановлениями «О закреплении территорий за общеобразовательными организациями», которые содержат правила соответствия школ, улиц, домов, диапазонов и исключений.

Разработанный сервис обеспечивает загрузку постановлений в форматах .doc, .docx и .pdf, извлечение и структурный анализ правил закрепления, сохранение данных в базе и поиск школы по адресу проживания пользователя. Архитектура решения основана на приоритете структурного разбора документов, а большая языковая модель используется как дополнительный механизм обработки нестандартных случаев.

Отчёт состоит из общей и индивидуальной частей. В общей части раскрыты актуальность проекта, цель и задачи, анализ предметной области, архитектура решения, стек технологий, ход командной работы и достигнутые результаты. Индивидуальная часть посвящена вкладу автора в роли бизнес-аналитика: анализу нормативной базы, выявлению заинтересованных сторон, описанию персон пользователей, построению Customer Journey Map, моделированию BPMN-процессов AS-IS и TO-BE, формированию бизнес-требований, конкурентному анализу, оценке выгод, рисков и KPI продукта.

Подготовленные бизнес-аналитические артефакты стали основой для дальнейшей работы команды: системный аналитик использовал их при формализации требований, разработчики — при выборе приоритетных сценариев реализации, а тестировщик — при подготовке проверок пользовательских сценариев. В результате проект получил измеримую бизнес-логику, связывающую проблему ручного поиска школы с требованиями к сервису, процессами его использования и критериями оценки эффективности.

Работа содержит 38 страниц, 16 таблиц, 3 рисунка, 12 использованных источников.

Оглавление

Введение	5

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

Глава 1. Описание проекта	8

1.1. Актуальность работы	8

1.2. Цель и задачи проекта	8

1.3. Состав команды и распределение ролей	9

Глава 2. Анализ предметной области	11

2.1. Муниципальные постановления о закреплении территорий	11

2.2. Особенности входных данных	11

2.3. Краткий обзор существующих решений	12

Глава 3. Архитектура и стек технологий решения	14

3.1. Общее описание системы	14

3.2. Верхнеуровневая архитектура	14

3.3. Модель данных	15

Глава 4. Ход выполнения проекта	16

4.1. Этапы работы	16

4.2. Распределение ответственности и коммуникация	17

4.3. Общие результаты проекта	17

Глава 5. Итоги работы и перспективы развития	18

5.1. Достигнутые результаты	18

5.2. Практическая значимость	19

5.3. Направления дальнейшего развития	19

5.4. Заключение	20

ЧАСТЬ II. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА	21

Глава 1. Анализ предметной области	22

1.1. Роль бизнес-аналитика в проекте	22

1.2. Анализ нормативной базы	22

1.3. Анализ заинтересованных сторон	25

1.4. Персоны пользователей	26

Глава 2. Анализ пользовательского опыта и бизнес-процессов	28

2.1. Customer Journey Map	28

2.2. Бизнес-процессы AS-IS и TO-BE	29

Глава 3. Бизнес-обоснование и требования к продукту	31

3.1. Бизнес-требования	31

3.2. Конкурентный анализ	32

3.3. Анализ выгод и рисков	33

Глава 4. Оценка эффективности и внедрение	34

4.1. KPI продукта	34

4.2. Итоги индивидуального вклада бизнес-аналитика	34

4.3. Рекомендации по внедрению	35

Заключение	38

Введение

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится ежегодное закрепление общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования [1]. Документально это закрепление оформляется муниципальным постановлением, в табличной части которого для каждой школы перечисляются улицы и номера домов либо их диапазоны, формирующие зону приёма. Тысячи правил вида «улица — диапазон домов — школа» хранятся в неструктурированных файлах форматов .doc, .docx и скан-PDF, а определение «своей» школы по конкретному адресу для семьи или сотрудника управления образования — ручная и трудоёмкая работа.

Существует устойчивая практическая потребность в программном продукте, который автоматически извлекает структурированные данные из муниципальных постановлений и предоставляет пользовательский интерфейс для поиска школы по адресу. Это и определило тему настоящего группового проекта.

Целью группового проекта являлась разработка веб-сервиса, обеспечивающего загрузку и автоматический разбор муниципальных постановлений о закреплении территорий за школами, хранение извлечённых правил в структурированном виде и поиск общеобразовательной организации по адресу проживания пользователя.

Для достижения этой цели командой решены следующие задачи:

проведён анализ предметной области и формализованы требования к сервису;

спроектирована модель данных и слоистая архитектура приложения;

реализован конвейер обработки постановления: извлечение текста, структурный парсинг таблиц, валидация и сохранение в базе данных;

реализованы интеграции с внешними сервисами (DaData, GigaChat, ocr.space) с устойчивостью к их временной недоступности;

разработан модуль поиска школы по адресу с устойчивым сопоставлением улиц и населённых пунктов;

разработана административная панель для управления правилами и контроля качества данных;

ключевая логика покрыта автоматическими тестами;

выполнено ручное функциональное тестирование на реальных постановлениях трёх муниципалитетов.

Автор отчёта отвечал за бизнес-аналитическую часть проекта. В зоне ответственности находились выявление проблемы и целевой ценности продукта, анализ нормативной базы, описание пользователей и заинтересованных сторон, моделирование текущего и целевого процессов, формулирование бизнес-требований и показателей эффективности. Эти материалы связывают потребности предметной области с последующей технической реализацией.

Отчёт построен по следующей схеме. В Части I (общая часть) последовательно представлены: описание проекта и состав команды (глава 1), анализ предметной области и обзор существующих решений (глава 2), верхнеуровневая архитектура и стек технологий (глава 3), ход выполнения проекта и распределение ответственности между ролями (глава 4). В Части II (индивидуальная часть) описана работа автора в роли бизнес-аналитика: анализ нормативной базы проекта (раздел 1), определение заинтересованных сторон (раздел 2), описание персон пользователей (раздел 3), построение карты пользовательского пути AS-IS и TO-BE (раздел 4), моделирование бизнес-процессов до и после внедрения сервиса (раздел 5), формализация бизнес-требований (раздел 6), конкурентный анализ существующих решений (раздел 7), оценка ожидаемых выгод от внедрения сервиса (раздел 8), определение ключевых показателей эффективности продукта (раздел 9), а также обобщение результатов работы бизнес-аналитика (раздел 10). В Заключении подведены итоги по проекту в целом и по индивидуальному вкладу автора, выделены основные результаты аналитической работы и направления дальнейшего развития сервиса.

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Описание проекта

1.1. Актуальность работы

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», органы местного самоуправления обязаны ежегодно закреплять общеобразовательные организации за конкретными территориями обслуживания. Документально это закрепление оформляется муниципальным постановлением, в табличной части которого для каждой школы указываются перечни улиц и номеров домов либо диапазонов, входящих в её зону приёма. Тысячи правил вида «улица — диапазон домов — школа» хранятся в неструктурированных файлах форматов .doc, .docx и скан-PDF, а определение «своей» школы по конкретному адресу — ручная работа сотрудника управления образования.

Семья, выбирающая школу для ребёнка, не может за разумное время определить закреплённую за её домом школу самостоятельно: соответствующий документ муниципалитета представляет собой многостраничную таблицу, в которой улицы записаны в нескольких вариантах (например, «ул. Ленина», «улица Ленина», «Ленина, ул.»), номера домов задаются то списком, то диапазоном, то с указанием чётности, нередко с явными исключениями. Сотрудник управления образования при приёме заявления также вынужден сверять каждый адрес с многостраничной таблицей вручную, что увеличивает время обслуживания заявителя и не исключает ошибок.

Таким образом, существует устойчивая практическая потребность в программном продукте, который автоматически извлекает структурированные данные из муниципальных постановлений и предоставляет пользовательский интерфейс для поиска школы по адресу. Это и определило тему настоящего группового проекта.

1.2. Цель и задачи проекта

Целью группового проекта являлась разработка веб-сервиса, обеспечивающего загрузку и автоматический разбор муниципальных постановлений о закреплении территорий за школами, хранение извлечённых правил в структурированном виде и поиск общеобразовательной организации по адресу проживания пользователя.

Для достижения этой цели командой решены следующие задачи:

- проведён анализ предметной области и формализованы требования к сервису;

- изучены форматы реальных муниципальных постановлений и выработаны стратегии их разбора;

- спроектирована модель данных и слоистая архитектура приложения;

- реализован конвейер обработки постановления: извлечение текста, структурный парсинг таблиц, валидация и сохранение в базе данных;

- реализованы интеграции с внешними сервисами (DaData, GigaChat, ocr.space) с устойчивостью к их временной недоступности;

- разработан модуль поиска школы по адресу с устойчивым сопоставлением улиц и населённых пунктов;

- разработана административная панель для управления правилами и контроля качества данных;

- ключевая логика покрыта автоматическими тестами;

- выполнено ручное функциональное тестирование на реальных постановлениях трёх муниципалитетов.

1.3. Состав команды и распределение ролей

Работа над проектом велась командой из шести человек. Распределение ролей выполнено в соответствии с типовой структурой команды разработки программного продукта и с учётом профессиональных интересов участников.

Таблица 1 — Распределение ролей в команде

| Роль | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Планирование работ, постановка задач, контроль сроков и качества, управление рисками, координация коммуникаций между участниками. |
| Бизнес-аналитик | Анализ предметной области и нормативной базы, выявление и формализация бизнес-требований, описание процессов AS-IS и TO-BE, анализ заинтересованных сторон, обоснование экономической целесообразности. |
| Системный аналитик | Формализация функциональных и нефункциональных требований к программному обеспечению, проектирование архитектуры, построение UML-диаграмм, проектирование модели данных, разработка прототипов пользовательского интерфейса. |
| Разработчик сервиса | Реализация серверной части на FastAPI: модель данных и доступ к БД, конвейер обработки документов, структурные парсеры таблиц, модуль поиска школы по адресу, валидатор правил, административная панель. |
| Разработчик ИИ-агентов | Интеграция с большой языковой моделью GigaChat, инжиниринг промптов, разработка Pydantic-схем валидации ответов, реализация retry/backoff, регэксповой страховки и LLM-классификатора формата документа. |
| Тестировщик | Разработка тест-плана и тест-кейсов, реализация автоматизированных модульных и интеграционных тестов, ручное функциональное тестирование на реальных постановлениях, ведение журнала найденных дефектов. |

Подробное описание выполненной каждой ролью работы приведено в соответствующих индивидуальных частях отчёта.

Глава 2. Анализ предметной области

2.1. Муниципальные постановления о закреплении территорий

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа (муниципального района) [2]. Это закрепление ежегодно оформляется постановлением администрации, основная содержательная часть которого представляет собой табличное приложение: для каждой школы перечисляются улицы и номера домов либо их диапазоны, формирующие зону приёма.

Изучение реальных постановлений (городов Перми, Берёзников и городского округа Балашиха) показало, что они существенно различаются как по формату файла, так и по структуре табличной части:

постановления городов Перми и Перми (приложения в .pdf и .docx) оформлены многоколоночной таблицей вида «№ | Школа | Улица | Дома», при этом каждая строка таблицы соответствует одному правилу;

постановления городского округа Балашиха (в .pdf) построены на двухколоночной таблице «Школа | Территория», в которой во второй колонке списком записаны улицы и описания домов одной школы;

постановления города Берёзники (в .doc) не имеют табличной структуры — школы и территории описаны нумерованным сплошным текстом;

часть документов представлена в виде скан-PDF без текстового слоя, что требует применения оптического распознавания (OCR) [2].

2.2. Особенности входных данных

Помимо разнородности форматов сами правила, описывающие зоны приёма школы, обладают рядом характерных особенностей, существенно усложняющих их машинную обработку:

- название улицы записано в нескольких вариантах: со словом «улица» впереди или позади, в сокращённой или полной форме; одна и та же улица в разных постановлениях может называться по-разному;

- номера домов задаются разнообразными способами: единственный номер, перечень номеров, диапазон «с N по M», диапазон с ограничением чётности, обобщённые конструкции «весь дом», «начиная с дома N», «до дома N»;

- присутствуют исключения вида «все дома по улице за исключением N, M, K», которые корректно интерпретируются только как сочетание общего правила и набора исключаемых номеров;

- присутствуют алиасы улиц вида «Монастырская (Орджоникидзе)» — одна и та же территория описана старым и новым названиями;

- одно постановление может содержать многостраничную таблицу, в которой имя школы указано только в первой строке группы — continuation-строки в таблице приходится связывать со школой по контексту, в том числе через границу страниц.

Совокупность перечисленных особенностей формирует запрос на систему, которая способна автоматически извлекать текст и таблицы из документов произвольных форматов, корректно интерпретировать различные структуры табличного представления правил, восстанавливать недостающие данные из сырого текста и сохранять результат в нормализованном виде, удобном для поиска по адресу.

2.3. Краткий обзор существующих решений

Задача поиска закреплённой школы по адресу частично решается рядом существующих сервисов, ни один из которых, однако, не закрывает её целиком. Краткое сопоставление приведено в таблице 2; развёрнутый конкурентный анализ выполнен в индивидуальной части бизнес-аналитика

Таблица 2 — Сравнительная характеристика существующих решений

| Решение | Поддержка форматов | Структурный разбор | Поиск по адресу | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные ГИС-порталы | — | Ручное наполнение | Есть (по карте) | Закрытый код, ручной ввод, отсутствует в большинстве регионов |
| Сервис «Найди свою школу» на Госуслугах [8] | — | Закрытый алгоритм | Есть | Нет доступа для специалистов УО, нет открытого API |
| OCR-системы (ABBYY, Tesseract) [4] | PDF, скан | Только OCR | Нет | Структурный разбор и поиск остаются на пользователе |
| Большие языковые модели как самостоятельное решение | Любые форматы (текст) | Полный, но нестабильный | Нет | Высокая стоимость, пропуски, нарушения схемы JSON |
| Разрабатываемая система | .doc, .docx, .pdf, скан | Структурный + LLM-страховка | Есть, с DaData-нормализацией | Учебный прототип, требует доработки авторизации и миграций |

Сравнение показывает, что существующие решения закрывают отдельные этапы задачи, но не обеспечивают полный цикл: импорт постановления, структурный разбор, нормализацию адреса, хранение правил и поиск школы по адресу в едином интерфейсе.

Глава 3. Архитектура и стек технологий решения

3.1. Общее описание системы

Разработанное приложение представляет собой монолитный веб-сервис на базе фреймворка FastAPI с серверным рендерингом пользовательского интерфейса (шаблонизатор Jinja2) [9]. Принципиальное архитектурное решение — изоляция каждой предметной подсистемы в отдельный пакет в директории `app/services/<domain>/`. Это обеспечивает независимое развитие парсеров, поиска, интеграций и валидации без взаимного влияния и упрощает командную разработку: разные участники могут работать в разных пакетах без конфликтов.

3.2. Верхнеуровневая архитектура

Архитектура приложения схематично представлена на рисунке 1.

Уровень представления реализован эндпоинтами FastAPI и набором HTML-шаблонов Jinja2. Уровень доменных сервисов содержит изолированные пакеты parser, search, address, dadata, ai, ocr, validation, каждый из которых отвечает за свою предметную задачу. Уровень доступа к данным реализован средствами SQLAlchemy 2.x поверх СУБД SQLite. Конфигурация вынесена в отдельный пакет на основе pydantic-settings и переменных окружения. Внешние интеграции: DaData [11] (нормализация адреса и подсказки), GigaChat (большая языковая модель для разбора нестандартных документов), ocr.space (распознавание сканированных PDF).

Рисунок 1 – Верхнеуровневая архитектура веб-сервиса

3.3. Модель данных

При выборе инструментов команда исходила из требований к языку (Python 3.11+ как наиболее удобный для задач NLP и парсинга), необходимости использования бесплатных и открытых компонентов и ориентации на типовой стек российских веб-сервисов. Состав технологий приведён в таблице 3.

Таблица 3 – Стек технологий проекта

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn |
| ORM и СУБД | SQLAlchemy 2.x, SQLite |
| Шаблоны | Jinja2 (server-side rendering) |
| Конфигурация | pydantic-settings, .env |
| Адресный сервис | DaData (методы suggest, clean) |
| Большая языковая модель | GigaChat (Сбер) с retry/backoff на SSL/429 |
| Валидация ответов LLM | Pydantic v2 |
| Таблицы из PDF | pdfplumber (4 стратегии) + PyMuPDF fallback |
| Таблицы из DOCX | python-docx |
| .doc → .docx | LibreOffice headless / macOS textutil |
| OCR для сканов | ocr.space API |
| Автотесты | pytest, FastAPI TestClient |

Глава 4. Ход выполнения проекта

4.1. Этапы работы

Работа над проектом велась по последовательно-итеративной схеме: после первичного формирования требований и архитектуры команда переходила к параллельной реализации, периодически возвращаясь к уточнению ранее принятых решений по мере поступления новых наблюдений. Основные этапы выполнения проекта приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Этапы выполнения проекта

| № | Этап | Ключевые активности | Ответственные роли |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области | Изучение нормативной базы, сбор реальных постановлений, анализ заинтересованных сторон, формирование бизнес-требований | Бизнес-аналитик, руководитель |
| 2 | Формализация требований | Каталог функциональных и нефункциональных требований, use case-диаграмма, прецеденты, ER-модель, прототипы интерфейса | Системный аналитик |
| 3 | Проектирование архитектуры | Разбиение на слои и сервисы, проектирование конвейера обработки документов, выбор стека технологий | Системный аналитик, разработчики |
| 4 | Разработка сервисной части | Каркас FastAPI, модель данных, конвейер парсинга, интеграция с DaData, поиск школы по адресу, валидатор, административная панель | Разработчик сервиса |
| 5 | Разработка интеллектуальной части | Интеграция с GigaChat, инжиниринг промптов, Pydantic-схемы, retry/backoff, регэксповая страховка, классификатор формата | Разработчик ИИ-агентов |
| 6 | Тестирование | Модульные и интеграционные автотесты, ручное функциональное тестирование на реальных постановлениях, ведение журнала дефектов | Тестировщик |
| 7 | Подготовка отчётности | Сборка отчёта, оформление общей и индивидуальных частей, защита | Все участники |

4.2. Распределение ответственности и коммуникация

В соответствии с принятыми ролями ответственность за результаты распределена следующим образом. Руководитель проекта обеспечил планирование работ, контроль сроков и качества, управление рисками. Бизнес-аналитик отвечал за анализ нормативной базы и стейкхолдеров, формулирование бизнес-требований и обоснование экономической целесообразности. Системный аналитик отвечал за формализацию требований к программному обеспечению, проектирование архитектуры и построение UML-диаграмм. Разработчик сервиса реализовал серверную часть приложения и интеграцию с DaData. Разработчик ИИ-агентов реализовал интеграцию с большой языковой моделью и сопровождающие её механизмы устойчивости. Тестировщик разработал стратегию тестирования и выполнил автоматизированное и ручное тестирование.

Граница между ответственностью разработчика сервиса и разработчика ИИ-агентов проходит по интерфейсу диспетчера парсинга (`universal_parser`): структурные стратегии разбора (multi-column и two-column) и весь backend относятся к зоне разработчика сервиса; всё, что касается обращений к LLM, обработки её ответов и регэксповой страховки, — к зоне разработчика ИИ-агентов. Эта граница позволила обеим ролям работать параллельно с минимальной координацией.

4.3. Общие результаты проекта

Координация работы команды строилась на следующих принципах. Регулярные созвоны команды проводились еженедельно для обсуждения статуса задач, выявления блокирующих зависимостей и согласования архитектурных решений. Текущее общение и обмен артефактами велись в общем чате. Исходный код, отчётность и сопутствующие материалы размещались в общем git-репозитории; для каждой роли выделена отдельная ветка разработки, с регулярными merge'ами в основную ветку после согласования. Промежуточные сборки приложения регулярно демонстрировались внутри команды на встречах для получения обратной связи.

Глава 5. Итоги работы и перспективы развития

5.1. Достигнутые результаты

В рамках группового проекта разработан и протестирован прототип веб-сервиса определения школы по адресу проживания на основе муниципальных постановлений. Основные достигнутые результаты:

проведён анализ предметной области и изучены реальные постановления трёх муниципалитетов (городов Перми, Берёзников и городского округа Балашиха), выявлены три различные формы табличного представления правил;

сформулированы и формализованы 11 функциональных и 6 нефункциональных требований, разработаны UML-диаграммы прецедентов и компонентов, построена ER-модель из четырёх сущностей;

реализована послойная архитектура приложения с изоляцией каждой доменной подсистемы (parser, search, address, dadata, ai, ocr, validation) в отдельный пакет;

реализован многоступенчатый конвейер обработки постановления, выполняющий структурный анализ табличной части документа до обращения к большой языковой модели; для постановлений Пермского края LLM не вызывается вовсе, что обеспечивает мгновенную и бесплатную обработку;

реализованы две стратегии структурного разбора таблиц (MultiColumnParserStrategy и TwoColumnParserStrategy) и LLM-fallback для нестандартных документов, что покрыло все встретившиеся в реальных данных форматы;

разработаны механизмы устойчивости к нестабильности внешних сервисов: универсальный retry с экспоненциальным backoff для GigaChat, локальный regex-парсер адреса как fallback к DaData, параллельный регэксповый fallback на территорию школы для подстраховки LLM;

реализован модуль поиска школы по адресу с авторской техникой толерантного матча населённого пункта, учитывающей падежные окончания и букву «ё»;

реализован валидатор правил, автоматически выявляющий пять типов проблем целостности данных, включая пересечения правил между школами;

разработана и применена автоматизированная стратегия тестирования: модульные и интеграционные тесты покрывают ключевую логику парсеров, нормализации, поиска и валидации; выполнено ручное функциональное тестирование на четырёх реальных постановлениях.

5.2. Практическая значимость

Разработанный прототип применим в работе муниципальных управлений образования: загрузка нового постановления требует от сотрудника лишь выбора файла и подтверждения результата парсинга, после чего сервис готов обслуживать запросы родителей о закреплённой школе. Двухступенчатая архитектура парсинга (структурный анализ до LLM) делает решение экономически эффективным даже при большом объёме постановлений и снижает зависимость от внешних платных сервисов.

5.3. Направления дальнейшего развития

На основе анализа реализованного прототипа выделены следующие направления дальнейшего развития системы:

внедрение аутентификации административной панели и защиты от path traversal в эндпоинте загрузки постановления — закрытие критических уязвимостей текущего прототипа;

перевод тяжёлых операций (OCR, цепочки LLM-вызовов) в асинхронные фоновые задачи;

внедрение Alembic для управляемой эволюции схемы базы данных;

переход с SQLite на PostgreSQL для многопользовательской эксплуатации;

построение SQL-индекса по нормализованной улице и фильтрация правил на стороне базы данных вместо линейного обхода в памяти;

внедрение структурного логирования (JSON-логи) и метрик;

разработка REST-API для использования внешними клиентами (мобильные приложения, региональные ГИС-порталы);

интеграция с региональной системой государственных услуг для автоматического заполнения заявления на приём в школу.

Перечисленные направления составляют практический бэклог развития сервиса до уровня производственного продукта, который может быть развёрнут в работе муниципального управления образования.

5.4. Заключение

Поставленная перед командой цель — разработка веб-сервиса, обеспечивающего загрузку и автоматический разбор муниципальных постановлений и поиск школы по адресу — достигнута в полном объёме. Все запланированные функциональные и нефункциональные требования реализованы и проверены тестированием. Командная работа в составе шести ролей (руководитель, бизнес-аналитик, системный аналитик, разработчик сервиса, разработчик ИИ-агентов, тестировщик) продемонстрировала эффективность типовой структуры проектной команды и позволила охватить полный жизненный цикл разработки программного продукта — от анализа предметной области до тестирования и оформления отчётности. Детальные результаты работы каждой роли изложены в соответствующих индивидуальных частях отчёта.

ЧАСТЬ II. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

Индивидуальная часть отражает вклад автора в роли бизнес-аналитика. Работа была направлена на то, чтобы связать проблему предметной области с ценностью будущего продукта и передать команде разработки формализованные артефакты: описание стейкхолдеров, пользовательских сценариев, бизнес-процессов, требований, критериев успеха и метрик результата.

Глава 1. Анализ предметной области

1.1. Роль бизнес-аналитика в проекте

Бизнес-аналитик в рамках проекта выступал связующим звеном между предметной областью и технической командой. Основная задача состояла не только в описании функциональности будущего сервиса, но и в проверке того, что разрабатываемое решение действительно устраняет практическую проблему: сокращает время поиска закреплённой школы, снижает количество ошибок при ручной сверке адресов и делает нормативное основание результата понятным для пользователя.

Работа бизнес-аналитика включала несколько направлений. На первом этапе была изучена нормативная и предметная база: какие документы регулируют закрепление школ за территориями, как выглядят постановления разных муниципалитетов и какие сложности возникают при их использовании. Затем были определены ключевые пользователи и заинтересованные стороны, сформированы персоны, описан текущий пользовательский путь и целевой путь после внедрения сервиса. На следующем этапе были сформулированы бизнес-требования и критерии успеха, а также проведён конкурентный анализ существующих подходов.

Полученные артефакты использовались в командной работе: системный аналитик опирался на них при формализации требований, разработчики — при определении приоритетных сценариев реализации, тестировщик — при подготовке проверок по ключевым пользовательским путям.

1.2. Анализ нормативной базы

Разрабатываемый сервис относится к регулируемой предметной области, поскольку порядок приёма в общеобразовательные организации и закрепление школ за территориями определяются федеральными и муниципальными нормативными актами. Для бизнес-аналитика важно было определить, какие правовые положения задают обязательность территориального закрепления и какие данные должны быть доступны пользователю в результате поиска.

Таблица 5 — Нормативная база предметной области

| Документ | Применимая часть | Значение для проекта |
| --- | --- | --- |
| Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] | п. 6 ч. 1 ст. 9; ст. 67 | Закрепляет полномочие органов местного самоуправления по закреплению муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями и определяет общие правила приёма на обучение. |
| Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 [2] | Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Результат сервиса должен быть пригоден для использования при проверке корректности выбранной школы в процессе подачи заявления |
| Муниципальное постановление «О закреплении территорий за общеобразовательными организациями» | Приложение с перечнем школ, улиц и домов | Является основным источником правил для парсинга: именно из него извлекаются школы, улицы, диапазоны домов и исключения. |
| СП 2.4.3648-20 [3] | Требования к организациям воспитания и обучения детей | Учитывается косвенно, поскольку территориальная доступность образовательной организации связана с организацией образовательной инфраструктуры и маршрута ребёнка. |

Анализ нормативной базы показывает, что задача определения школы по адресу проживания не является произвольной справочной функцией. Она напрямую связана с установленной законом обязанностью органов местного самоуправления закреплять муниципальные общеобразовательные организации за конкретными территориями. Следовательно, веб-сервис должен работать не как рекомендательная система, предлагающая «подходящую» школу, а как инструмент поиска по уже утверждённым правилам территориального закрепления.

Федеральный закон № 273-ФЗ формирует правовую основу проекта на двух уровнях. Во-первых, он относит закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями к полномочиям органов местного самоуправления. Во-вторых, нормы о приёме на обучение предполагают, что при подаче заявления учитывается связь ребёнка с территорией, закреплённой за конкретной школой. Для проекта это означает, что ключевым источником данных становится не произвольный справочник школ, а официальное муниципальное постановление с перечнем улиц, домов, диапазонов и исключений.

Приказ Минпросвещения России № 458 важен для проекта потому, что он регламентирует порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. С точки зрения бизнес-анализа это задаёт требование к проверяемости результата: пользователь должен получать не только название школы, но и основание, по которому система определила закрепление адреса. Поэтому в целевом сервисе результат поиска должен включать школу, адрес школы и текст правила из постановления: улицу, диапазон домов, чётность или исключения.

Муниципальные постановления являются основным операционным источником данных для сервиса. Именно они содержат конкретные правила вида «школа — улица — дома», которые должны быть извлечены, структурированы и сохранены в базе данных. При этом анализ постановлений разных муниципалитетов показывает, что документы могут различаться по формату и структуре: часть постановлений оформлена в виде многостраничных таблиц, часть — в виде текстовых перечней, а часть может быть представлена сканированными PDF-файлами. Поэтому бизнес-требование к сервису заключается не только в поиске школы по адресу, но и в поддержке регулярного обновления нормативных данных после утверждения нового постановления.

Отдельное значение имеет сохранение нормативного основания результата. В спорной ситуации сотрудник управления образования должен иметь возможность объяснить родителю, почему адрес отнесён именно к этой школе, и сослаться на правило из действующего постановления. Поэтому сервис не должен «скрывать» логику определения школы: он должен отображать исходный фрагмент правила и обеспечивать возможность проверки данных администратором перед публикацией.

Таким образом, нормативный анализ задаёт ключевое бизнес-ограничение проекта: сервис не изменяет правила закрепления школ и не принимает самостоятельных управленческих решений, а только переводит действующее муниципальное постановление в удобный для поиска и проверки вид. Поэтому результат поиска должен строиться на актуальном постановлении, содержать понятное основание и быть доступным для проверки сотрудником управления образования.

1.3. Анализ заинтересованных сторон

В проекте выделены внешние и внутренние заинтересованные стороны. Внешние пользователи заинтересованы в получении корректного результата и снижении неопределённости при выборе школы. Внутренние пользователи и заказчики заинтересованы в сокращении трудозатрат, снижении числа жалоб и повышении качества муниципальной услуги.

Таблица 6 — Карта заинтересованных сторон

| Стейкхолдер | Интерес | Влияние | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- |
| Родитель будущего первоклассника | Быстро и достоверно узнать «свою» школу, спланировать подачу заявления или переезд | Низкое | Информирование, простой публичный интерфейс, понятный результат без специальных терминов |
| Сотрудник управления образования | Сократить время приёма заявлений и снизить число ошибочных направлений | Высокое | Активное вовлечение: согласование требований, демонстрация прототипов, обратная связь по правилам |
| Директор школы | Получать корректный поток заявителей и меньше спорных ситуаций | Среднее | Информирование о логике расчёта и доступ к агрегированным данным при развитии продукта |
| Администрация муниципалитета | Минимизация жалоб, цифровизация муниципальной услуги, отчётность | Высокое | Показ ценности продукта через KPI, дорожную карту внедрения и снижение операционной нагрузки |
| Региональный департамент образования | Соответствие федеральным требованиям и потенциальное тиражирование | Среднее | Соблюдение нормативной логики, возможность масштабирования на другие муниципалитеты |

Таблица 7 — Матрица «влияние / интерес»

|  | Низкий интерес | Высокий интерес |
| --- | --- | --- |
| Высокое влияние | Административные структуры, не участвующие ежедневно в работе сервиса: информировать через отчёты и демонстрации | Сотрудник УО, администрация муниципалитета: активно вовлекать, согласовывать требования, показывать прототипы |
| Низкое влияние | Косвенные пользователи, редко обращающиеся к сервису: достаточно публичной инструкции | Родители будущих первоклассников: обеспечить понятный интерфейс, подсказки, быстрый результат и объяснение основания |

Приоритизация стейкхолдеров показала, что ключевой источник требований — сотрудник управления образования, поскольку именно он ежедневно работает с постановлением и отвечает за корректность проверки. При этом основной публичный пользователь — родитель, поэтому интерфейс должен быть максимально простым и не требовать знания структуры постановления.

1.4. Персоны пользователей

Для уточнения пользовательских сценариев были описаны три персоны. Они отражают разные уровни взаимодействия с продуктом: публичный пользователь, операционный пользователь и управленческий заказчик.

Таблица 8 — Персоны пользователей

| Персона | Контекст | Цели | Боли / барьеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Анна, 32 года, мама первоклассника | Переехала в новый микрорайон, ребёнку идти в первый класс. Знает, что школа зависит от адреса, но не понимает, как найти точное закрепление. | За 5 минут узнать школу, получить понятный результат и при необходимости показать его родственникам. | Сложные PDF на сайте администрации, противоречивая информация на форумах, долгое дозванивание в УО. |
| Светлана Петровна, 51 год, специалист УО | В пиковый сезон принимает до 40 родителей в день и проверяет адреса по постановлению. | Быстро определить школу по адресу, увидеть основание правила, загрузить новое постановление и проверить качество данных. | Ручная сверка занимает 3–5 минут, сложные диапазоны и исключения повышают риск ошибки. |
| Игорь Александрович, 47 лет, начальник УО | Отвечает за порядок приёма, снижение числа жалоб и цифровизацию муниципальных услуг. | Снизить количество обращений и жалоб, получить измеримый результат для отчётности, внедрить готовое решение без больших затрат. | Ограниченные ресурсы на разработку и сопровождение, необходимость доказать пользу продукта администрации. |

Для родителя ключевая ценность продукта — снижение неопределённости. Для сотрудника управления образования — скорость и проверяемость результата. Для руководителя — управленческий эффект: снижение числа жалоб, прозрачность процесса и возможность тиражирования решения. Эти различия были учтены при формулировании требований: публичный сценарий должен быть простым, а административный — давать инструменты контроля данных.

Глава 2. Анализ пользовательского опыта и бизнес-процессов

2.1. Customer Journey Map

Карта пользовательского пути построена для основной публичной персоны — родителя будущего первоклассника. Сравнение AS-IS и TO-BE показывает, как меняются действия, точки контакта, эмоции и время получения результата.

Таблица 9 — CJM AS-IS: родитель ищет школу без сервиса

| Этап | Действие | Эмоция | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осознание необходимости | Родитель узнаёт о сроках приёма заявлений в первый класс | Тревога: «успеем ли?» | — |
| 2. Поиск информации | Ищет в интернете «школа по адресу», читает сайты и форумы | Замешательство из-за противоречивых ответов | 30–60 мин |
| 3. Сайт администрации | Скачивает постановление, ищет улицу через Ctrl+F, пытается понять диапазон домов | Раздражение: «зачем так сложно?» | 30–90 мин |
| 4. Звонок в УО | Пытается дозвониться специалисту и уточнить школу | Усталость, зависимость от графика работы | 20–40 мин |
| 5. Получение ответа | Записывает название школы со слов специалиста | Облегчение, но остаётся неуверенность | — |
| Итого | Несколько источников, ручной поиск, отсутствие единого результата | Преобладают негативные эмоции | 2–4 часа |

Таблица 10 — CJM TO-BE: родитель использует веб-сервис

| Этап | Действие | Эмоция | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Заход на сервис | Открывает веб-страницу и видит форму поиска | Спокойствие | 10 с |
| 2. Ввод адреса | Начинает вводить адрес | Удобство | 20 с |
| 3. Получение результата | Видит название школы, адрес и текст правила-основания | Уверенность | 1 с |
| 4. Сохранение | Делает скриншот или копирует результат для семьи | Удовлетворённость | 1 мин |
| Итого | Один сервис, один источник, один проверяемый результат | Положительный опыт | ≈ 2 минуты |

Главное изменение пользовательского пути состоит в переходе от поисковой модели к сервисной. Пользователь больше не ищет документ и не интерпретирует юридическую таблицу самостоятельно; он вводит адрес и получает готовый результат с нормативным основанием. Это напрямую поддерживает бизнес-ценность продукта: сокращение времени поиска и снижение числа обращений в УО.

2.2. Бизнес-процессы AS-IS и TO-BE

Для операционного сценария была описана логика приёма заявления в школу. В текущем процессе значительная часть времени сотрудника УО уходит на ручную сверку адреса с постановлением. В целевом процессе проверка выполняется сервисом, а сотрудник контролирует результат и использует текст правила как основание.

Рисунок 2 — BPMN-процесс AS-IS: ручная проверка адреса

На рисунке 2 представлен BPMN-процесс AS-IS [12], отражающий текущую ручную проверку адреса. Родитель сначала пытается самостоятельно найти информацию о закреплённой школе через открытые источники: сайт администрации, постановление, сайты школ или неофициальные ресурсы. Если результат непонятен или вызывает сомнения, родитель обращается в управление образования. После этого сотрудник УО вручную открывает постановление, ищет улицу, сверяет номер дома с правилом, диапазоном или исключениями и сообщает результат родителю. Основная проблема процесса AS-IS заключается в зависимости результата от ручной проверки, качества исходного документа и внимательности специалиста.

Рисунок 3 — Процесс TO-BE: проверка через сервис

На рисунке 3 показан целевой вариант работы с адресом через веб-сервис в нотации BPMN [12]. В этой модели родитель уже не ищет постановление вручную и не пытается сам разобраться в таблицах с улицами, диапазонами домов и исключениями. Его действие сводится к тому, чтобы открыть сервис и ввести адрес в поисковую строку. Дальше основную работу выполняет система: она обрабатывает введённый адрес, сопоставляет его с правилами, которые хранятся в базе данных, и выводит школу, закреплённую за этим адресом, вместе с нормативным основанием.

Если результат понятен и не вызывает сомнений, пользователь может сохранить его или использовать при подаче заявления. Если же адрес определяется неоднозначно, правило требует пояснения или пользователь не уверен в корректности ответа, к процессу подключается сотрудник управления образования. В этом случае он уже не выполняет весь поиск с нуля, а проверяет спорный результат и подтверждает основание.

За счёт такого изменения процесс становится менее зависимым от ручной сверки. Большая часть типовых запросов обрабатывается сервисом автоматически, а сотрудник УО подключается только к нестандартным ситуациям. Это сокращает время проверки адреса, снижает риск ошибки и уменьшает число повторяющихся обращений родителей в управление образования.

Глава 3. Бизнес-обоснование и требования к продукту

3.1. Бизнес-требования

Бизнес-требования в проекте рассматривались не как список отдельных функций, которые нужно реализовать в системе, а как ожидаемый результат для пользователей и других заинтересованных сторон [7]. Важно было заранее зафиксировать, какую пользу должен дать сервис: родитель должен быстрее находить закреплённую школу, сотрудник УО — меньше времени тратить на ручную сверку адресов, а администрация — получать более прозрачный и управляемый процесс работы с постановлениями.

Таблица 11 — Каталог бизнес-требований

| ID | Бизнес-требование | Критерий успеха |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | Родитель должен иметь возможность узнать закреплённую школу самостоятельно без обращения в УО. | Доступ через публичный веб-интерфейс без авторизации. |
| BR-02 | Время определения школы по адресу не должно превышать 2 минуты от открытия сервиса до получения ответа. | P95 продолжительности пользовательской сессии меньше 2 минут. |
| BR-03 | Достоверность ответа должна быть не ниже, чем при ручной сверке сотрудником УО. | На выборке реальных постановлений результат соответствует ручной проверке. |
| BR-04 | Сотрудник УО должен иметь возможность загрузить новое постановление и получить готовые правила без ручного ввода. | Время обработки постановления не более 5 минут при типовом документе. |
| BR-05 | Сотрудник УО должен иметь возможность исправлять некорректно распознанные правила. | В административной панели доступна CRUD-таблица правил. |
| BR-06 | Система должна автоматически выявлять конфликты в данных. | Отчёт валидатора показывает пустые улицы, пустые правила, инвертированные диапазоны, неизвестную чётность и пересечения. |
| BR-07 | Решение должно быть применимо в разных муниципалитетах без переписывания основной логики. | Поддерживаются разные форматы постановлений; новый формат добавляется через стратегию парсинга. |

Сформулированные требования помогли команде понять, какие задачи в разработке являются первоочередными. Например, BR-01 показывает, что у сервиса должен быть простой публичный поиск без авторизации. BR-04 обосновывает необходимость загрузки и автоматического разбора муниципальных постановлений. BR-06, в свою очередь, указывает на важность проверки данных до того, как они начнут использоваться в поиске. Таким образом, бизнес-требования связали пользовательскую ценность продукта с конкретными решениями, которые затем перешли в технический backlog проекта.

3.2. Конкурентный анализ

Конкурентный анализ был нужен для того, чтобы понять, закрывают ли существующие решения ту же проблему или решают только отдельные её части. Для сравнения были выбраны региональные ГИС-порталы, сервисы государственных услуг [8], OCR-инструменты и большие языковые модели как самостоятельный способ обработки документов. Такой разбор позволил увидеть, что у каждого подхода есть свои сильные стороны, но ни один из них полностью не закрывает весь процесс: от загрузки постановления до поиска школы по конкретному адресу.

Таблица 12 — Развёрнутая сравнительная характеристика решений

| Критерий | ГИС-порталы | Госуслуги | OCR | LLM | Наш сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск без авторизации | Да | Нет | — | — | Да |
| Импорт .pdf/.docx | Нет | Нет | Частично | Да | Да |
| Импорт скана | Нет | Нет | Да | Зависит от OCR | Да |
| Структурный разбор таблиц | Ручной | Закрытый | Нет | Нестабильный | Да |
| Диапазоны и исключения | Да, при ручном вводе | Да, но закрыто | Нет | Нестабильно | Да |
| Валидация данных | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Открытость для УО | Ограничена | Ограничена | Да | Да | Да |
| Стоимость внедрения | Высокая | Не контролируется муниципалитетом | Лицензия/настройка | Платные запросы | Минимальная для учебного прототипа |

Разрабатываемый сервис отличается сочетанием функций: он принимает постановление, извлекает правила, сохраняет их в структурированном виде, проверяет конфликты и выполняет поиск школы по адресу. В отличие от OCR-инструментов он не останавливается на распознавании текста, а в отличие от LLM-подхода снижает риск нестабильного ответа за счёт приоритета структурного парсинга.

3.3. Анализ выгод и рисков

Выгоды от внедрения сервиса были рассмотрены отдельно для каждой группы заинтересованных сторон. Поскольку проект выполнялся в учебном формате и не проходил полноценный пилот в муниципалитете, приведённые оценки нельзя считать точными экономическими расчётами. Однако они помогают показать, в чём именно может проявиться эффект от сервиса и для каких участников он будет наиболее заметен.

Таблица 13 — Выгоды от внедрения сервиса

| Стейкхолдер | Выгода | Оценка эффекта |
| --- | --- | --- |
| Родитель | Сокращение времени поиска школы со 2–4 часов до 2 минут. | Снижение временных затрат примерно в 60–120 раз. |
| Сотрудник УО | Сокращение времени сверки одного адреса с 3–5 минут до 30–60 секунд. | Высвобождение до нескольких часов в день в пиковый сезон приёма заявлений. |
| Директор школы | Снижение конфликтных направлений и более предсказуемый поток заявителей. | Качественный управленческий эффект. |
| Администрация муниципалитета | Снижение количества жалоб и демонстрация цифровизации услуги. | Снижение нагрузки на консультации и горячую линию. |

Таблица 14 — Основные бизнес-риски и меры снижения

| Риск | Вероятность / влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- |
| В постановлении нестандартная структура таблицы | Средняя / высокая | Добавление новой стратегии парсинга, ручная проверка результата, LLM-страховка. |
| Ошибка OCR в сканированном документе | Средняя / высокая | Валидация правил, просмотр сырого текста, ручная корректировка в админ-панели. |
| Сервис DaData временно недоступен | Низкая / средняя | Локальный regex-fallback для адреса и повтор запроса при восстановлении интеграции. |
| Пользователь вводит неполный или неоднозначный адрес | Высокая / средняя | Автоподсказки, проверка обязательных полей, понятное сообщение об ошибке. |
| Данные постановления устарели | Средняя / высокая | Отображение источника и даты постановления, регламент ежегодного обновления. |

С точки зрения стоимости владения наиболее значимы серверное размещение, сопровождение базы постановлений и возможные лимиты внешних API. При этом учебный прототип снижает первоначальные затраты муниципалитета: основная логика уже разработана, а дальнейшие расходы связаны с внедрением, безопасностью, авторизацией и эксплуатационным сопровождением.

Глава 4. Оценка эффективности и внедрение

4.1. KPI продукта

Чтобы оценивать результат работы сервиса не только по факту его запуска, для продукта был предложен набор KPI. В него вошли технические показатели, связанные со скоростью обработки запросов, пользовательские показатели, отражающие удобство получения результата, и организационные метрики, показывающие влияние сервиса на нагрузку сотрудников УО. Эти показатели можно использовать на этапе пилотного внедрения, чтобы понять, действительно ли сервис сокращает время проверки адреса и уменьшает количество типовых обращений.

Таблица 15 — Ключевые показатели эффективности продукта

| KPI | Целевое значение | Метод измерения |
| --- | --- | --- |
| Время отклика поиска по адресу | ≤ 1 с (P95) | Логирование HTTP-запросов. |
| Время пользовательской сессии до результата | ≤ 2 минут (P95) | Веб-аналитика и события интерфейса. |
| Точность определения школы | 100% соответствие постановлению на контрольной выборке | Регулярная ручная сверка результата с постановлением. |
| Доля успешных поисковых сессий | ≥ 95% | Доля запросов, завершившихся найденной школой или понятным объяснением. |
| Время обработки нового постановления | ≤ 5 минут для типового документа | Логирование конвейера парсинга. |
| Среднее время сотрудника УО на сверку адреса | ≤ 30–60 секунд | Хронометраж операций в пилоте. |
| Количество обращений в УО по вопросу «к какой школе относится дом» | Снижение ≥ 50% | Сравнение журнала обращений с прошлым периодом. |

KPI показывают, что успех проекта нельзя оценивать только фактом разработки сервиса. Важно проверить, сокращается ли время поиска школы, уменьшается ли нагрузка на сотрудников и сохраняется ли точность результата относительно муниципального постановления. Поэтому метрики включают как автоматическое логирование, так и управленческие показатели по обращениям и ручной сверке.

4.2. Итоги индивидуального вклада бизнес-аналитика

В рамках индивидуальной части бизнес-аналитиком были подготовлены материалы, которые помогли обосновать продукт и связать его с задачами пользователей. В их число вошли анализ нормативной базы, карта заинтересованных сторон, пользовательские персоны, CJM, описание процессов AS-IS и TO-BE в BPMN, бизнес-требования, конкурентный анализ, оценка выгод, рисков и KPI. Эти артефакты показали, кому нужен сервис, какую проблему он решает и по каким признакам можно будет понять, что решение действительно полезно.

4.3. Рекомендации по внедрению

Переход от учебного прототипа к пилотному использованию требует не только доработки самого сервиса, но и организации процесса вокруг него. Прежде всего в управлении образования должен быть определён ответственный за данные: он будет следить за актуальностью постановления, загружать новую версию документа и проверять результаты валидатора. Также важно заранее закрепить порядок обновления информации, чтобы после выхода нового постановления сервис не продолжал работать на устаревших правилах. Отдельно следует подготовить понятную инструкцию для родителей и сотрудников УО, чтобы пользователи понимали, откуда берётся результат и в каких случаях нужно обращаться за уточнением.

Таблица 16 — Рекомендации по внедрению сервиса

| Направление | Рекомендация | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Управление данными | Назначить владельца данных и регламент ежегодного обновления постановления. | Снижение риска использования устаревших правил. |
| Пилотирование | Запустить пилот на одном муниципалитете и проверить результаты на контрольной выборке адресов. | Подтверждение точности и выявление нестандартных формулировок. |
| Коммуникация с пользователями | Разместить на странице сервиса пояснение: результат основан на действующем постановлении, а спорные ситуации уточняются в УО. | Повышение доверия и снижение некорректных ожиданий. |
| Поддержка сотрудников | Подготовить инструкцию по загрузке документа, проверке валидатора и ручной корректировке правил. | Более быстрое принятие сервиса операционными пользователями. |
| Развитие продукта | После пилота добавить историю версий постановлений, роли пользователей, экспорт отчётов и журнал действий администратора. | Переход от прототипа к эксплуатационному решению. |

Предложенные рекомендации показывают, что для устойчивой работы продукта одной технической реализации недостаточно. Сервис должен быть встроен в реальный порядок работы управления образования: данные необходимо регулярно обновлять, ответственность за их качество должна быть закреплена, а пользователям нужно объяснить статус результата и порядок действий в спорных случаях. Только при таком подходе прототип сможет перейти от учебной разработки к практическому инструменту для муниципалитета.

Заключение

В рамках группового проекта разработан прототип веб-сервиса определения школы по адресу проживания на основе муниципальных постановлений. Сервис решает задачу автоматизации сложного и трудоёмкого процесса: извлекает правила из документов разных форматов, сохраняет их в базе данных, валидирует и предоставляет поиск школы по нормализованному адресу. Проект имеет практическую значимость для муниципальных управлений образования, родителей будущих первоклассников и администраций, заинтересованных в цифровизации услуги.

Общая часть отчёта отражает командный результат: постановку проблемы, цель и задачи проекта, анализ предметной области, архитектуру, стек технологий и ход выполнения работ. Индивидуальная часть показывает вклад автора в роли бизнес-аналитика. Были изучены нормативные основания, определены стейкхолдеры, описаны персоны и пользовательские пути, сформулированы бизнес-требования, проведён конкурентный анализ, оценены выгоды, риски и KPI.

Главный итог бизнес-аналитической работы состоит в том, что проект получил измеримую и проверяемую бизнес-логику. Проблема ручного поиска школы была разложена на конкретные боли пользователей, а целевое решение — на требования, процессы и метрики. Это позволило команде проектировать сервис не абстрактно, а с ориентацией на реальные сценарии эксплуатации.

Дальнейшее развитие продукта может включать доработку авторизации и ролей, внедрение миграций базы данных, расширение набора поддерживаемых форматов постановлений, улучшение интерфейса администратора, ведение истории изменений правил и подготовку пилотного внедрения в одном муниципалитете.

Библиографический список

Нормативные, научные и методические источники

  - Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

  - Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования : приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458.

  - СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.

  - Smith R. An Overview of the Tesseract OCR Engine // Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007). — 2007. — Vol. 2. — P. 629–633.

  - Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. — Boston : Pitman, 1984. — 276 p.

  - Lemon K. N., Verhoef P. C. Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey // Journal of Marketing. — 2016. — Vol. 80, № 6. — P. 69–96. — DOI: 10.1509/jm.15.0420.

  - ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. — Geneva : International Organization for Standardization, 2018.

- Электронные ресурсы

  - Как записать ребёнка в школу на Госуслугах : справочная информация Единого портала государственных услуг : [Электронный ресурс]. — URL: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/school/22 (дата обращения: 13.06.2026).

  - FastAPI Documentation : official documentation : [Electronic resource]. — URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата обращения: 13.06.2026).

  - pdfplumber : documentation and source code : [Electronic resource]. — URL: https://github.com/jsvine/pdfplumber (дата обращения: 13.06.2026).

  - API подсказок по адресам : документация DaData : [Электронный ресурс]. — URL: https://dadata.ru/api/suggest/address/ (дата обращения: 13.06.2026).

  - Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2 : Object Management Group specification : [Electronic resource]. — URL: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/About-BPMN (дата обращения: 13.06.2026).